PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Nguyễn Ngọc Gia Bảo | Mã sinh viên | N25DTCN121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT6 | Mã đề | 04 |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là một quản lý, tôi muốn phân công cho các điều dưỡng khác trong ca, để đảm bảo công việt phân công hợp lý |
| Vận hành chăm sóc | Theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | US-02 | Là một quản lý, tôi muốn hệ thống tự động cập nhật chỉ số sinh tồn qua thiết bị do, để luôn được thông báo về tình trạng hiện tại của bệnh nhân một cách nhanh chóng |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X giữ 3 chức năng lớn thuộc các luồng nghiệp vụ và Epic khác nhau (phân công lịch thăm khám, tích hợp IoT đọc chỉ số sinh tồn, và tự động tính điểm đánh giá sau thăm khám). Khối lượng công việc này quá lớn, phức tạp và không thể hoàn thành trong một Sprint duy nhất và nếu thực hiện sẽ rất khó để bảo trì. |
| Testable | Phần lợi ích và mục tiêu để làm việc tốt hơn cũng như yêu cầu tự động chấm điểm đánh giá không rõ ràng, không có tiêu chí đo lường cụ thể (chấm điểm dựa trên thông số nào để biết được làm việc tốt hơn), dẫn đến việc không thể viết kịch bản kiểm thử rõ ràng. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem danh sách lịch thăm khám được phân công theo từng ngày trên ứng dụng, để chủ động nắm bắt thời gian và thông tin bệnh nhân cần chăm sóc trong ca trực. |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn hệ thống hiển thị các chỉ số sinh tồn (nhịp tim, huyết áp) của bệnh nhân truyền từ thiết bị đo theo thời gian thực, để kịp thời xử lý khi chỉ số vượt ngưỡng an toàn. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Để thực hiện được quy trình là "tạo và phân công lịch thăm khám", hệ thống bắt buộc phải có dữ liệu đầu vào là điều dưỡng nào đã khám và khám cho bệnh nhân nào. Nếu không có chức năng Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân cơ bản, người quản lý sẽ không thể chọn nhân sự hay bệnh nhân để gán vào lịch thăm khám. Do đó, đây là điều kiện tiên quyết không thể thiếu để vận hành. |
| US-02 | Should have | Tính năng tích hợp thiết bị đo thông mình (IOT) mang lại giá trị gia tăng cao nhưng không nằm trong luồng quy trình bắt buộc của bản MVP (vốn chỉ tập trung vào tạo và phân công lịch). Ở giai đoạn đầu, điều dưỡng vẫn có thể ghi nhận chỉ số thủ công và nâng cấp tính năng tự động này ở các bản phát hành tiếp theo |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng Bảo đã đăng nhập vào ứng dụng; phiếu thăm khám TK-001 ở trạng thái hợp lệ và được phân công cho điều dưỡng Bảo. | Điều dưỡng Bảo chọn mở xem chi tiết phiếu thăm khám TK-001 từ danh sách lịch thăm khám. | Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết của phiếu TK-001 bao gồm thông tin bệnh nhân, thời gian, địa điểm, danh mục chăm sóc cần thực hiện và nút thao tác ‘Nhận ca’ ‘Bắt đầu ca’. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền (Đã chọn) ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối quyền truy cập, ẩn toàn bộ thông tin chi tiết của phiếu thăm khám TK-002 và hiển thị thông báo lỗi: "Bạn không có quyền xem phiếu thăm khám này do phiếu được phân công cho điều dưỡng khác." |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC (Acceptance Criteria): Áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể, là điều kiện nghiệp vụ để PO nghiệm thu story đó. - DoD (Definition of Done): Áp dụng chung cho toàn bộ các hạng mục (Product Backlog Item) trong Increment, là tiêu chuẩn chất lượng mà Scrum Team cam kết.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 Story Points | Nghiệp vụ ở mức độ phức tạp trung bình, bao gồm giao diện tạo lịch, thao tác CRUD cơ bản và kiểm tra logic ràng buộc trùng ca trực của điều dưỡng |
| US-02 | 13 Story Points | Độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro cao hơn do phải xử lý kết nối, đồng bộ dữ liệu thời gian thực từ thiết bị phần cứng IoT bên ngoài và kiểm tra ngưỡng cảnh báo |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Scrum Team cần yêu cầu 2 Developers đưa ra mức điểm thấp nhất 5 và cao nhất 21, giả định hoặc rủi ro kỹ thuật khiến họ ước lượng như vậy ví dụ: người chọn 21 có thể nhìn thấy độ phức tạp mà người chọn 5 chưa nghĩ đến. Sau khi cả đội thảo luận để làm rõ và thống nhất phạm vi công việc của User Story, đội sẽ tiến hành bốc thăm lại vòng tiếp theo cho đến khi đạt được sự đồng thuận.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+26+25)/3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | • Capacity chuẩn: 5 Developers x 10 ngày = 50 (người-ngày) • Capacity thực tế của Sprint 4 (1 Developer nghỉ phép 4 ngày) Capacity Sprint 4 = 50 - 4 = 46 người-ngày (đạt 46/50 = 92 % công suất) • Số SP đội nên cam kết trong Sprint 4: SP cam kết = 25 x (46/50) = 23 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story chọn: B1, B2, B3, B4 (Ưu tiên 3 story là B1, B2, B3 và lấy thêm B4 cho vừa ngưỡng cam kết 23 SP). |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dựng luồng nghiệp vụ cốt lõi trên ứng dụng giúp điều dưỡng đăng nhập, nhận thông báo phân ca, xem chi tiết phiếu thăm khám và ghi nhận kết quả đo chỉ số của bệnh nhân sau ca khám |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình chi tiết phiếu thăm khám hiển thị thông tin bệnh nhân, danh mục chăm sóc, trạng thái phiếu và nút Nhận ca trên ứng dụng di động | UX/UI | 4 giờ |
| Xây dựng API lấy thông tin chi tiết phiếu thăm khám theo mã phiếu, kiểm tra phân quyền điều dưỡng phụ trách và ghép nối dữ liệu lên giao diện | Development | 8 giờ |
| Viết Test Case và thực hiện kiểm thử chức năng xem chi tiết phiếu thăm khám | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Scrum Master | Developers | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?